PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Gilmar Benedito de Souza Junior, RA 1705846 (Polo Guarulhos - Ciência de Dados) Kaique Lourenço de Andrade, RA 24214438 (Polo Itapevi - Tecnologia da Informação) Larissa de Souza Aguiar, RA 24206943 (Polo Embu das Artes - Ciência de Dados) Luiz Antonio Lopes Junior, RA 1706120 (Polo Mogi das Cruzes – Eng. da Computação) Maíra Silva Edo, RA 24203688 (Polo Diadema - Ciência de Dados) Mariana dos Reis Silva, RA 24210121 (Polo Diadema - Ciência de Dados) Thiago Augusto Pereira, RA 1811675 (Polo Carapicuiba - Ciência de Dados) Wallace Eliziario de Souza, RA 24215671 (Polo Diadema - Ciência de Dados)

| Disciplina | DRP01-Projeto Integrador em Computação I |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Sistema de Cadastro de Clientes |
| Título provisório do trabalho | Sistema Padronizado de Cadastro de Base de Clientes |
| Problema | Empresa com sistema para cadastro de dados de clientes desatualizado e não intuitivo |
| Objetivo | Facilitar a organização e gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa |
| Polo(s) | Itapevi, Guarulhos, Carapicuíba, Mogi das Cruzes, Diadema, Embu das Artes |
| Orientador do PI | Nicole da Costa Cerqueira |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

A escolha do local surgiu através de uma conversa a respeito da empresa, como funciona o sistema de gerenciamento da base de clientes, sendo assim possível identificar que o sistema atual utilizado não é intuitivo, cuja atualização de interface gráfica e sistema de gerenciamento de clientes beneficiará o funcionamento e organização da empresa.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

A conversa citada na questão supracitada ocorreu com a Srta Sabrina de Freitas Theodoro, na condição de sócia proprietária, através de uma visita presencial à empresa Visual Produções, na unidade de Itapetininga/SP, durante a primeira semana do mês de março. Neste primeiro contato, foram explicados os serviços fornecidos pela empresa e como funciona o atual sistema de gerenciamento de clientes.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

| Com o avanço da tecnologia, muitas empresas têm buscado soluções digitais para organizar e gerenciar informações importantes do seu negócio. Um dos desafios enfrentados por pequenas empresas é o controle eficiente dos dados de seus clientes. Sendo assim, identificou-se a oportunidade de desenvolvimento de um projeto voltado ao registro, padronização e estruturação de dados de clientes, com foco em integridade, organização e escalabilidade de informações, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). |  |
| --- | --- |

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

O projeto consistirá no desenvolvimento de um sistema simples de cadastro de clientes para a empresa, permitindo registrar, consultar, editar e excluir informações de clientes. O sistema será desenvolvido utilizando Python (backend), banco de dados para armazenamento das informações e HTML e CSS para a interface do usuário. O objetivo é facilitar a organização e gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa.

Plano de Ação

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Identificar o problema enfrentado pela empresa no controle de clientes | Maíra Silva Edo | 16/02/2026 | 22/02/2026 | Compreensão do problema |
| Levantar requisitos básicos do sistema | Kaique Lourenço de Andrade | 16/02/2026 | 22/02/2026 | Definição inicial das ferramentas de desenvolvimento |
| Pesquisar frameworks Python | Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo | 16/02/2026 | 22/02/2026 | (Exemplo: Flask, Django) |
| Definir tecnologias que serão utilizadas no projeto | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 23/02/2026 | 01/03/2026 |  |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Conversar com responsáveis da empresa para entender as necessidades | Maíra Silva Edo | 02/03/2026 | 08/03/2026 | Executado |
| Identificar quais informações devem ser cadastradas | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Definir as funcionalidades principais do sistema | Gilmar Benedito de Souza Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Wallace Eliziario de Souza | 02/03/2026 | 08/03/2026 | Lista de requisitos do sistema |
| Estruturar o plano de desenvolvimento do sistema | Luiz Antonio Lopes Junior, Kaique Lourenço de Andrade | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Criar o esboço da estrutura do banco de dados | Larissa de Souza Aguiar | 09/03/2026 | 15/03/2026 |  |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definir o título do projeto | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 16/03/2026 | 22/03/2026 |  |
| Realizar visita ou contato com a empresa para validação da proposta | Maíra Silva Edo | 16/03/2026 | 22/03/2026 |  |
| Iniciar o desenvolvimento técnico | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Maíra Silva Edo | 23/03/2026 | 29/03/2026 | Estrutura do projeto, configuração do banco de dados, tabela de clientes |
| Iniciar desenvolvimento do backend em Python | Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 23/03/2026 | 29/03/2026 |  |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver funcionalidades iniciais | Kaique Lourenço de Andrade, Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva | 30/03/2026 | 05/04/2026 | Cadastro, Listagem de clientes |
| Criar páginas (HTML) e aplicar estilos (CSS) | Larissa de Souza Aguiar, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva | 30/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| Testar inserção e consulta de dados no banco | Gilmar Benedito de Souza Junior, Larissa de Souza Aguiar | 30/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| Apresentar a versão inicial para a empresa | Maíra Silva Edo | 06/04/2026 | 12/04/2026 | Coletar sugestões de melhorias |
| Elaborar e entregar o Relatório Parcial | Kaique Lourenço de Andrade, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 06/04/2026 | 12/04/2026 |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Implementar melhorias sugeridas pela empresa | Gilmar Benedito de Souza Junior, Mariana dos Reis Silva, Wallace Eliziario de Souza | 13/04/2026 | 19/04/2026 |  |
| Adicionar funcionalidades | Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo | 13/04/2026 | 19/04/2026 | Editar cliente, excluir cliente, Perfil de login de administrador |
| Melhorar interface do sistema | Larissa de Souza Aguiar, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva | 13/04/2026 | 19/04/2026 |  |
| Realizar testes do sistema e corrigir possíveis erros | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Luiz Antonio Lopes Junior, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 20/04/2026 | 26/04/2026 |  |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Testar todas as funcionalidades do sistema | Larissa de Souza Aguiar, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 27/04/2026 | 03/05/2026 |  |
| Analisar os resultados obtidos com a implementação | Gilmar Benedito de Souza Junior, Maíra Silva Edo | 27/04/2026 | 03/05/2026 | Validar funcionamento com a empresa |
| Documentar resultados do projeto | Kaique Lourenço de Andrade, Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva | 27/04/2026 | 03/05/2026 |  |
| Gravar e editar vídeo de apresentação | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 04/05/2026 | 10/05/2026 | Funcionamento do sistema, benefícios da solução e tecnologias utilizadas |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalizar documentação do projeto | Maíra Silva Edo | 11/05/2026 | 18/05/2026 | Coletar assinatura da empresa (Termo de autorização de uso de imagem, Termo de autorização da empresa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) |
| Elaborar Relatório Final | Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Mariana dos Reis Silva | 11/05/2026 | 18/05/2026 |  |
| Revisar | Gilmar Benedito de Souza Junior, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 11/05/2026 | 18/05/2026 | Relatório Final, vídeo de apresentação e protótipo do sistema |
| Entregar Relatório Final com vídeo | Gilmar Benedito de Souza Junior, Kaique Lourenço de Andrade, Larissa de Souza Aguiar, Luiz Antonio Lopes Junior, Maíra Silva Edo, Mariana dos Reis Silva, Thiago Augusto Pereira, Wallace Eliziario de Souza | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Projeto concluído e entregue |